# 中国联通甘肃分公司

# BSS主机下电银行接口改造迁移方案

版本号：V0.1

密  级：普通

亚信科技（南京）有限公司

甘肃联通现场支持部

2021年6月
文 档 变 更 记 录

| 版 本 编 号 | 版 本 日 期 | 作 者 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2021/06/22 |  | 初稿 |

审 核

| 审核组织 | 审核代表 | 签字 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |

批 准

| 批准组织 | 批准代表 | 签字 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |

# 目  录

1	银行接口现状及改造迁移	3

1.1	银行接口现状	3

1.2	存在问题及改造目标	3

1.3	迁移方案选择	3

2	银行接口改造迁移方案	4

2.1	改造迁移工作总体计划	4

2.2	接口改造点梳理	4

2.2.1	新银行接口应用基础框架开发	4

2.2.2	1001交易（话费查询受理）	4

2.2.3	2001交易（缴费受理）	5

2.2.4	2002交易（缴费冲正受理）	5

2.2.5	3001交易（打印发票受理）	5

2.2.6	4001交易（缴费对帐受理）	5

2.3	附录	5

2.3.1	银行客户端IP地址梳理	5

银行接口现状及改造迁移

银行接口现状

- 目前银行接口部署于小机130.87.7.44， 承载省份中行， 工行， 交行， 招行， 建行， 农行等省份十几家银行的联通话费代收业务；

- 原系统架构采用JAVA UIP Socket 接口 + Tuxedo LCU 流程 + EJB + C++动态库方式实现， 后端依赖TUXEDO 及 EJB服务器主机及 BSS ORACLE 数据库；

存在问题及改造目标

1.  由于省份BSS主机下电在即， 相关ORACLE数据库及TUXEDO主机资源即将下电， 以上老架构 UIP + TUXEDO + EJB + ORACLE 方式的实现已无法继续支持；

2.  通过改造银行接口采用省份直连总部全业务或能力商店方式完成现有业务承载（去 TUXEDO 及 EJB）， 改造过程保持省份接口与各家银行接口协议不变， 实现各家银行业务平滑迁移；

迁移方案选择

1.  省份130.87.7.44 主机保留， 直接将老应用替换为新应用， 优点是不需要协调银行配合网络打通及业务联调， 缺点是需要省份保留及维护130.87.7.44 小机；

2.  省份提供新刀片机器及IP地址部署改造完的新应用， 协调各家银行配合网络打通及业务测试， 优点是130.87.7.44小机可以下电， 缺点是需要协调各家银行配合网络打通及业务测试；

3.  省份提供新刀片机部署改造完的新应用，网络及主机侧采用修改IP地址为130.87.7.44方式完成迁移切换， 此种方案需要网络及主机侧评估可行性, 另外7.44主机还有短信下发， VAC文件接口， 经营分上行短信接收，中台后端能力网关等接口应用， 修改IP后其他应用存在无法访问的情况；

银行接口改造迁移方案

改造迁移工作总体计划

| 序号 | 工作任务 | 开始时间 | 结束时间 | 相关负责部门/人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迁移方案确定 |  |  | 需局方评估确认 |
| 2 | 接口开发 |  |  |  |
| 3 | 主机资源准备及网络打通 |  |  |  |
| 4 | 应用部署及测试联调 |  |  |  |
| 5 | 割接上线 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

接口改造点梳理

新银行接口应用基础框架开发

- 业务功能描述: 新银行接口应用基础框平台搭建

- 改造点: 采用JAVA NETTY NIO 框架实现银行接口服务端通信平台开发及银行协议适配器模块开发工作

1001交易（话费查询受理）

- 业务功能描述: 查询为该号码付费的所有帐户费用信息

- 改造点: 调用去TUXEDO 及 EJB， 采用直连总部全业务或能力平台的方式实现话费查询协议字段匹配

2001交易（缴费受理）

- 业务功能描述: 用户缴往月欠费和缴预交款

- 改造点: 调用去TUXEDO 及 EJB， 采用直连总部全业务或能力平台的方式实现缴费受理协议字段匹配

2002交易（缴费冲正受理）

- 业务功能描述: 该交易主要用于对2001缴费交易进行冲正处理

- 改造点: 调用去TUXEDO 及 EJB， 采用直连总部全业务或能力平台的方式实现缴费冲正受理协议字段匹配

3001交易（打印发票受理）

- 业务功能描述: 响应银行的打印发票请求，获得帐单打印数据

- 改造点: 调用去TUXEDO 及 EJB， 采用直连总部全业务或能力平台的方式实现打印发票受理协议字段匹配

4001交易（缴费对帐受理）

- 业务功能描述: 对当天的缴费业务进行对帐

- 改造点: 实现各银行对账文件拆分及汇总合并，并上传全业务接口机

附录

银行客户端IP地址梳理

| 序号 | 银行名称 | 银行源地址(客户端) | 银行接口IP （服务端） | 端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业银行 | 10.168.1.70 | 130.87.7.44 | 10150，10245 |
| 2 | 工商银行 | 100.2.2.5 | 同上 | 同上 |
| 3 | 光大银行 | 135.160.5.1 |  |  |
| 4 | 建设银行 | 135.162.251.22 |  |  |
| 5 | 交通银行 | 182.63.200.168 |  |  |
| 6 | 邮政电子商务 | 192.165.120.140 |  |  |
| 7 | 中国银行 | 33.176.1.144 |  |  |
| 8 | 招商银行 | 88.210.1.8 |  |  |
| 9 | 兰州商业银行 | 98.10.2.42 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |